- Développer l’idée initiale

  - Définir le but :

    - Réalisation d’une application dispensant des cours de danse(inscription, annonce, emploi du temps)

    - Actuellement tout est sur papier et/ou pris à la main.

  - Identifier les enjeux :

    - augmenter le nombre d’adhérents

    - faire connaître la danse

    - organiser des évènements publics

    - trouver les finances nécessaires

  - Ecrire les objectifs :

    - Délai : application opérationnelle mi-juin 2025 - 3 mois

    - Budget : il est basé sur plusieurs données

      - le délai du projet : 3 mois

      - le salaire d’un employé : 1801,80 €

      - les charges patronales : 63€

      - le nombre d’employés : 3

      - soit ((1801,80+63)*3)*3 = 16 783,02€

ROI :

- Étudier la faisabilité

  - faisabilité technique

    - Technologie

      - tableur (planning, emploi du temps, inscription)

      - appli maquettage (affiche, evt)

      - ressources humaines (cours de danse)

    - Organisation

      - bénévoles (gestion soirées dansantes et inscription de l’asso)

        - profs de danse (gestion emploi du temps cours)

      - bureau exécutif (administratif)

      - membres (gère l’organisation des galas)

        - élèves (paye les cours encadrées)

        - non-inscrit (pays séances libre)

  - faisabilité financière

    - Origine des fonds

      - cotisation des membres

      - événements

        - soirée dansante : droit d'entrée (10€) + restauration rapide

        - gala fin d'année : entrée payante (18€)

  - faisabilité calendaire

    - durée des étapes :

      - conception : 3 mois - 12 semaines

      - développement : 3 semaines

      - test : 1 semaine

    - taux horaire par étape :

      - conception : 30h/personne + 12h/personne travail personnel

      - développement : 22h/personne + 12h/personne travail personnel

      - test : 6h/personne + 2h/personne travail personnel

TOTAL : 84h/personne -> 252 homme/heure

- Choisir un cycle de vie

  - Cycle de vie en Waterfall

- Décider d’un “GO” ou “no GO”

  - GO